[클라우드 파일 공유 시스템(미니 드라이브) 프로젝트 관리 계획서]

프로젝트 관리 계획서

- 이수현 -

문서번호 : [이수현]프로젝트관리계획서_260425

소	속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀	명 :

팀	원 :

교	수 :

제/개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 성명 | 제/개정사항 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 프로젝트 관리 계획서 작성 |  |

목	차

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

1.2 프로젝트 개요

1.3 프로젝트 목표

1.4 용어 정의

1.5 참조 문서

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

2.3 개발 내용

2.4 개발 일정

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

3.2 역할 및 책임

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

4.2 변경 사항 관리 방법

4.3 산출물 관리 방법

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

5.2 소프트웨어 환경

5.3 기타 개발 환경

6. 산출물

6.1 산출물 정의

6.2 산출물 작성일 및 담당자

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

8. 참고문헌 및 부록

서	론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 클라우드 파일 공유 시스템 ‘미니 드라이브(Mini Drive)’에 대한 전반적인 내용을 정리하여, 프로젝트 수행 과정에서 필요한 개발 계획, 팀 구성, 품질 관리, 개발 환경 등을 체계적으로 관리하기 위한 기준으로 활용하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위를 포함한다.
① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의 및 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 개발 내용 및 일정, 개발 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조 및 역할과 책임)
④ 품질 관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 관리 (산출물 정의 및 작성 정보)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 시스템은 조직 내에서 발생하는 파일 공유의 비효율성과 보안 문제를 해결하기 위한 웹 기반 클라우드 파일 관리 시스템이다.

기존의 이메일, 메신저, 개인 클라우드 서비스를 통한 분산된 파일 관리 방식에서는 최신 버전 혼선, 파일 검색의 어려움, 외부 유출 위험 등의 문제가 발생한다.

이를 해결하기 위해 미니 드라이브는 중앙 집중형 저장 구조를 기반으로 파일을 통합 관리하고, 권한 기반 공유 기능을 통해 안전하고 효율적인 협업 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

| ID | 기능명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 파일 업로드/ 다운로드 | 다양한 형식의 파일을 시스템에 업로드하고 다운로드할 수 있는 기능 |
| F02 | 폴더 관리 | 폴더 생성, 이동, 삭제 등을 통해 파일을 구조적으로 관리하는 기능. |
| F03 | 파일 공유 및 권한 설정 | 사용자 간 파일 공유 및 조회/수정 권한 설정 기능 |
| F04 | 파일 검색 | 파일 이름, 날짜, 업로드 등을 기준으로 파일을 검색하는 기능) |
| F05 | 파일 버전 관리 | 파일 수정 시 이전 버전을 저장하고 복원할 수 있는 기능 |
| F06 | 사용자 계정 관리 | 사용자 인증 및 접근 제어를 통해 시스템 보안을 유지하는 기능 |

1.3 프로젝트 목표

본 프로젝트는 조직 내 파일 관리와 협업 환경의 효율성을 향상시키기 위해 제안되었다.

기존 파일 공유 방식은 파일 버전 관리의 어려움과 검색 비효율성, 보안 문제 등의 한계를 가지고 있으며, 이를 개선하기 위한 통합 시스템이 필요하다.

이에 따라 본 프로젝트는 다음과 같은 목표를 달성하고자 한다.

- 중앙 집중형 파일 관리 시스템 구축

- 사용자 간 효율적인 파일 공유 환경 제공

- 빠르고 정확한 파일 검색 기능 제공

- 파일 버전 관리 기능을 통한 데이터 신뢰성 확보

- 권한 기반 접근 제어를 통한 보안 강화

1.4 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| 클라우드 스토리지 | 인터넷을 통해 파일을 저장하고 관리하는 시스템 |
| 파일 버전 관리 | 파일의 변경 이력을 저장하고 이전 상태로 복원할 수 있는 기능 |
| 접근 제어 | 사용자 권한에 따라 파일 접근을 제한하는 기능 |
| 인증 | 사용자의 신원을 확인하는 과정 |
| 권한 기반 공유 | 사용자별로 파일 접근 권한을 다르게 설정하는 기능 |

2.1 개발 절차 모형

1) 미니 드라이브 시스템은 파일 관리, 공유 기능, 검색 기능, 보안 기능 등 여러 기능이 유기적으로 결합된 시스템이며, 초기 요구사항이 개발 과정에서 변경될 가능성이 존재한다.

따라서 반복적인 개발과 피드백 반영이 가능한 Agile 기반 SCRUM 모델을 적용한다.

SCRUM 모델을 통해 기능 단위로 개발을 진행하고, 각 스프린트마다 결과를 검토하여 시스템 완성도를 점진적으로 향상시키는 것을 목표로 한다.

2) 시스템은 파일 관리, 사용자 인증, 검색 기능, 공유 기능 등으로 구성되며, 각 기능을 독립적으로 개발 및 유지보수할 수 있도록 객체지향 방법론(OOP)을 적용한다.

모듈화된 구조를 통해 기능 간 결합도를 낮추고, 향후 기능 확장 및 유지보수를 용이하게 한다.

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

| 대분류 | 중분류 | 세부 활동 |
| --- | --- | --- |
| 요구분석 | 문제 정의 | 파일 공유 과정에서 발생하는 비효율 및 보안 문제 분석 |
|  | 사용자 분석 | 일반 직원 및 협력업체 사용자 요구사항 파악 |
|  | 요구사항 정의 | 사용자·개발자·관리자 품질 요소 기반 요구사항 정의 |
|  | 기능 도출 | 파일 관리, 공유, 검색 기능 도출 |
| 설계 | 아카텍처 설계 | 클라이언트-서버 구조 및 시스템 구성 설계 |
|  | 데이터 구조 설계 | 파일 메타데이터 및 사용자 정보 구조 설계 |
| 코딩 | 공유 기능 구현 | 사용자 간 파일 공유 및 권한 설정 기능 개발 |
|  | 검색 기능 구현 | 파일 검색 및 필터링 기능 개발 |
|  | UI 구현 | 인터페이스 흐름 및 화면 구성 UI 개발 |
|  | 서버 및 DB 구축 | 데이터 저장, 사용자 학습 데이터 관리 |
| 테스트 | 전체 테스트 | 통합 환경에서의 전체 서비스 테스트 |
|  | 단위 테스트 | 각 기능별 정상 동작 단위 테스트 |
|  | 성능 테스트 | 파일 처리 속도 및 시스템 응답 시간 테스트 |

2.3 개발 내용

| 개발 활동 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트 요약 | 프로젝트 요약서 작성 |
| 프로젝트 계획 | 프로젝트 계획서 작성 |
| 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 작성 |
| 요구사항 분석 | 요구사항 분석서 작성 |
| Product Backlog | 요구사항을 우선순위대로 순서화 |
| Sprint Planning Meeting | 스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 오전 진행상황과 이슈 사항, 계획 공유 |
| Sprint | 1~4주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 개발자들끼리 피드백 제공 |
| Sprint Retrospective | 스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘 한 것, 새로 시작할 것을 도출 |
| Sprint Review | 스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화 |

  - 개발 일정

| 활동 | 11 |  | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 요약 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트 계획 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 요구사항 정의 및 분석 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1~4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5~10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daily Scrum Meeting | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint Retrospective |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint Review |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 프로젝트 종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

본 프로젝트는 기능 중심의 협업 구조를 기반으로 진행되며, 각 구성원이 특정 영역을 담당하면서도 전체 시스템 이해를 바탕으로 상호 협력하는 구조를 가진다.

프로젝트 진행 과정에서 팀장은 전체 일정과 진행 상황을 관리하며, 주요 의사결정은 팀원 간 협의를 통해 이루어진다.

또한 기능 간 연동이 중요한 시스템 특성상, 각 담당자는 자신의 영역뿐만 아니라 다른 기능과의 연결성을 고려하여 개발을 수행한다.

3.2 역할 및 책임

| 역할 | 책임 (공동/개별) |
| --- | --- |
| 프로젝트 관리자 | 전체 일정 관리, 작업 조율, 산출물 검토 (공동) |
| 프론트엔드 개발자 | 파일 관리 UI 및 사용자 인터페이스 구현 (개별) |
| 백엔트 개발자 | 파일 처리 로직 및 서버 기능 구현(개별) |
| 데이터베이스 관리자 | 파일 메타데이터 및 사용자 정보 관리(개별) |
| 보안 및 인증 담당자 | 사용자 인증 및 접근 제어 기능 구현 (개별) |
| 품질 및 테스트 담당 | 기능 테스트 및 시스템 안정성 검증 (공통) |

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

| 미팅 종류 | 시간 | 토의 내용 | 참석자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning Meeting | 매주 금요일 18:00 | Sprint 목표 및 Sprint Backlog 계획 | 팀원, 팀장 |
| Daily Scrum Meeting | 매일 18:30 (30분) | 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 공유 | 팀원, 팀장 |
| Sprint Review | Sprint 종료 시점 | Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 | 팀원, 팀장 |
| Sprint Retrospective | Sprint 종료 시점 | Spring 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것 도출 | 팀원, 팀장 |
| 비정기 회의 | 필요할 경우 | 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우 진행 | 팀원, 팀장, 지도교수, 멘토 |

4.2 변경 사항 관리 방법

• 기능 변경 사항은 팀원 간 논의를 통해 결정하며, 필요 시 다수결로 최종 결정한다.

• 변경 사항 발생 시 변경 내용과 이유를 문서로 기록하여 관리한다.

• 주요 변경 사항은 프로젝트 문서에 반영하여 최신 상태를 유지한다.

• 개발 과정에서 의견 충돌이 발생할 경우 팀장이 조정 역할을 수행한다.

• 변경 사항이 시스템 전체에 영향을 줄 경우 사전 검토 후 적용한다.

4.3 산출물 관리 방법

4.3.1 산출물 명명 방법 (Naming)

• 소프트웨어: [프로젝트명]_[버전]_[날짜]

(예: MiniDrive_v1_20260425)

• 문서: [프로젝트명]_[문서명]_[날짜]_v[버전]

(예: MiniDrive_프로젝트관리계획서_20260425_v1)

• 기타 파일: [날짜]_[파일내용]

(예: 20260425_file_upload_module)

4.3.2 산출물 버전 관리 방법

• 소프트웨어: 버전을 기준으로 관리하며 주요 변경 시 버전 증가

• 문서: 수정 시 날짜와 버전을 함께 기록하여 변경 이력 관리

• 기타 파일: 생성 날짜 기준으로 관리하며 필요 시 버전 추가

4.3.3 산출물 저장 방법

- • 소프트웨어: GitHub를 통한 형상 관리

- • 문서: GitHub 및 클라우드 저장소에 백업

- • 기타 파일: 클라우드 저장소 및 로컬 백업 병행

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 환경

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 개발용 PC | Intel Core i5 이상, RAM 8GB 이상, SSD 256GB 이상 |
| 테스트 디바이스 | 웹 브라우저 실행 가능한 PC 또는 노트북 |
| 서버 환경 | AWS EC2 또는 일반 클라우드 서버 (중간 사양 인스턴스) |

5.2 소프트웨어 환경

| 구분 | type | spec |
| --- | --- | --- |
| Window | OS | Window 8.1 |
| linux | OS | RASPBIAN |

5.3 기타 개발 환경

• 협업 도구: GitHub

• 테스트 도구: Postman (API 테스트)

• 배포 환경: 클라우드 서버 기반 배포

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식: [프로젝트명]_[문서명]_[YYYYMMDD]_v[버전]

• MiniDrive_시스템정의서_20260425_v1

• MiniDrive_프로젝트관리계획서_20260425_v1

• MiniDrive_요구사항정의서_20260425_v1

• MiniDrive_설계서_20260425_v1

• MiniDrive_테스트계획서_20260425_v1

6.2 산출물 작성일 및 담당자

| 산출물 | 최종 작성 예정일 | 최종 검토자 | 작성 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 정의서 | - | - | - |
| 프로젝트 관리 계획서 | 2026-04-25 | - | 이수현 |
| 요구사항 정의서 | - | - | - |
| 요구사항 분석서 | - | - | - |
| 소프트웨어 설계서 | - | - | - |
| 테스트 계획서 | - | - | - |

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

| No | Risk | 심각도 | 발생가능성 | 대응 방안 | 대안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 파일 데이터 손실 | High | Low | 정기 백업 및 데티터 복구 기능 | 구현 백업 서버 활용 | - |
| 2 | 파일 취약점 발생 | High | Medium | 접근 권한 관리 및 암호화 적용 | 보안 점검 강화 | - |
| 3 | 개발 일정 지연 | Medium | Medium | 작업 우선순위 설정 및 일정 관리 | 기능 범위 축소 | - |
| 4 | 팀원 협업 문제 | Medium | Low | 정기 회의 및 역할 명확화 | 업무 재조정 | - |
| 5 | 서버 성능 부족 | Medium | Low | 초기 부하 테스트 수행 | 서버 스펙 업그레이드 | - |

8. 참고문헌 및 부록

[부록 1] [이수현] 프로젝트 정의서 (project_definition.md)

[부록 2] [이수현] 대상 시스템 품질 요소 (project_quality.md)